OGGETTO:	ISTITUTO STATALE MACHIAVELLI CAPPONI - via S. Spirito 39 - Firenze

LAVORI di restauro DEL TEATRO DI PALAZZO RINUCCINI - Completamento dei  locali annessi - importo € 250.000,00

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016)

- Il sottoscritto Arch. Agustin Bazuzi, in qualità di verificatore incaricato, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, rassegna la seguente verifica istruttoria, relativa all'opera pubblica sopra specificata, effettuata in presenza dei progettisti.

OGGETTO DI VERIFICA: il progetto di cui trattasi consiste principalmente nei lavori di completamento del restauro dei locali annessi al teatro di Palazzo Rinuccini, sede del Liceo Machiavelli Capponi, via di Santo Spirito 39 a Firenze.

Il progetto esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:

76E1zGG-EEL
E1zAG-200
E1zAG-800
E1zAG-APZ_aggiornamento prezzi MAR2022
E1zAG-CME_aggiornamento prezzi MAR2022
E1zAGI-301
E1zAGI-302
E1zAG-IMO_aggiornamento prezzi MAR2022
E1zAG-PMN
E1zAG-RTC
E1zAQ-300
E1zAQ-301
E1zAQ-302
E1zGG-CRN
E1zGG-CSA_aggiornamento prezzi MAR2022_REV.1
E1zGG-QTE_aggiornamento prezzi MAR2022_REV.1
E1zGG-RGN
E1zGG-RST
E1zGG-SCN
E1zZG-1A
E1zZG-FTO
E1zZG-PSC_aggiornamento prezzi_MAR2022
E1zZG-PSC-A
EIzAG-401
EIzAG-402
EIzAI-401
EIzAI-402
EIzAQ-401
EIzAQ-402
76E1zAG-EPU_aggiornamento prezzi MAR2022.

| Criteri generali della verifica |  | Azioni svolte |
| --- | --- | --- |
| affidabilità | - verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto - verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
| completezza ed adeguatezza | - verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; - verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; - verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; - verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; - verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; - verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
| leggibilità, coerenza e ripercorribilità | - verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; - verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; - verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; | verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
| compatibilità | - la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente - la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito sottolineati: a. funzionalità e fruibilità; b. durabilità e manutenibilità; c. coerenza dei tempi e dei costi; d. sicurezza ed organizzazione del cantiere. | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |

| Verifica della documentazione |  | Azioni svolte |
| --- | --- | --- |
| relazioni generali | - verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica. | Verificato positivamente |
| relazioni di calcolo | - verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; - verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; - verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; - verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; - verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste; | Il progetto non prevede il dimensionamento di strutture od impianti. La verifica non è necessaria |
|  |  | Il progetto non prevede il dimensionamento di strutture od impianti. La verifica non è necessaria |
|  |  | Il progetto non prevede il dimensionamento di strutture od impianti. La verifica non è necessaria |
|  |  | Il progetto non prevede il dimensionamento di strutture od impianti. La verifica non è necessaria |
|  |  | Il progetto non prevede il dimensionamento di strutture od impianti. La verifica non è necessaria |
| relazioni specialistiche | verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: a. le specifiche esplicitate dal committente; b. le norme cogenti; c. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; d. le regole di progettazione | Verificato positivamente |
| elaborati grafici | - verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari | Verificato positivamente |
| capitolati, documenti prestazionali, e schema di contratto | - verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; | Verificato positivamente |
| documentazione di stima economica | - verificare che i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; - i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; - siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; - i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; - i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; - le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; - i totali calcolati siano corretti; - il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice; - le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente; - i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario; | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente; in alcuni casi è stato fatto ricorso a prezzari di altre amministrazioni; è stato effettuato l’aggiornamento dei prezzi, in alcuni casi ricorrendo alla rivalutazione secondo l’indice Istat (per Prezzario unico del cratere del centro Italia) e considerando l’incremento delle spese generali dal 15% al 16% |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verificato positivamente |
|  |  | Verifica non necessaria |
| piano di sicurezza e di coordinamento | - verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Verificato positivamente |
| quadro economico | - verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del DPR 207/2010 | Verificato positivamente |

RAPPORTO CONCLUSIVO:

Viste le risultanze sopra illustrate e accertato che per quanto contemplato all’art. 26 del DPR 50/2016:

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) al momento non vi sono impedimenti sopravvenuti;

c) il progetto risulta realizzabile anche in relazione allo stato dei luoghi ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

L’esito della verifica è il seguente:

| a | Positiva: | SI |
| --- | --- | --- |
| b | Positiva con prescrizioni: |  |
| c | Negativa relativa: |  |
| d | Negativa assoluta: |  |

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 21/04/2022

Il Progettista

Arch. Adelaide Gheduzzi						Arch. Maria Cristina Fiorani

(limitatamente all’aggiornamento prezzi)

IL VERIFICATORE

Arch. Agustin Bazuzi